WZÓR PROJEKTU UMOWY

zawarta dnia …………………………………….. w Pelplinie, pomiędzy:

Gminą Pelplin z siedzibą w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 4, 83-130 Pelplin, 		    NIP: 593-10-05-137,

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a                                                                                                                                                          …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „ Wykonawcą ”.

Stosownie do wyniku postępowania oznaczonego nr ……………………….., zgodnie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  ) o wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „remont przedszkola w Rajkowach Gmina Pelplin”

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Prace rozbiórkowe i przygotowawcze w budynku

- Wykonanie elewacji 50%

- Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

- Uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni ściany przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

- Przyklejenie płyt styropianowych klejem  na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą gr.14 cm

- Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą

- Przyklejenie płyt styropianowych klejem  na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą

- Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką mokrą

- Montaż narożnika ochronnego na klej

- Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków

- Montaż obróbek

- Wykonanie posadzek

- Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust

- Izolacje cieplne poziome z kruszyw lekkich - keramzytu grubości 10cm

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

- Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną

- Wymiana  podłóg z desek podłogowych grubości 25mm wzmocnienie płytą OSB

- Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Ościeżnice drzwiowe st. wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych

- Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2, fabrycznie wykończone

- Przez analogię . Drzwi wewnętrzne przesuwne szklone dwukrotnie malowane i szklone na budowie - Drzwi specjalne jako ściana składana o wymiarach 390cmx240 cm

- Tynki i oblicowania wewnętrzne

- Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów ( przetarcie istniejących tynków )

- Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów (miejscowe naprawy po przebiciach i bruzdach kablowych )

- Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej     Kuchnia +Łazienki

- Ścianki gipsowo - kartonowe, zamurowania, ścianki systemowe

- Ścianki dział.GR z płyt gips.-kartonowych na rusztach metal .pojed. z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02

- Wykonanie ścianek systemowych w łazience

- Malowanie

- Gładzie gipsowe ścian na tynku

- Gładzie gipsowe stropów na podłożu betonowym

- Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą olejną

- Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych

- Instalacja wodociągowa - woda zimna i ciepła

- Rurociągi stalowe ocynkowane

- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB)

- Baterie umywalkowe

- Zawory

- Instalacja kanalizacyjna

- Rurociągi kanalizacyjne z PCW

- Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej - Dla dzieci

- Montaż ustępu z płuczką ustępową wiszący - Dla dzieci

- Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na ścianie

- Instalacja c.o.

- Grzejniki stalowe dwupłytowe  - Materiał inwestora

- Głowice termostatyczne

- Wymiana pieca C.O. dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 50 kW

- Wentylacja mechaniczna

- Wentylator łazienkowy o wydajności 50 m3/h

- Instalacje elektryczne

- Linie instalacyjne wykonywane przewodami

- Tablice licznikowe z wyposażeniem dla liczników trójfazowych

- Rozdzielnice główne z licznikiem i zegarem sterującym, z zasilaniem górnym

- Platfoniera  BIAŁA 70 W - zakup i montaż

- Oprawa 2P18W I 230V

- Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych

- Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego

- Dach

- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm

- Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm

- Rynny i rury spustowe

- Akcesoria dachowe

- Obróbki blacharskie

- Dach

- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm

- Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm

- Rynny i rury spustowe

- Akcesoria dachowe

- Obróbki blacharskie

- Instalacja odgromowa - demontaż i montaż

- Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych

- Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych

- Kominy

- Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3

- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie

- Remont daszków

  - jest do:

1) poniesienia wszystkich kosztów związanych z odbiorami robót,

2) wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp i barier ochronnych,

3) sporządzenia i aktualizacji planu bioz, tablicy budowy i tablicy informacyjnej,

4) utrzymania placu budowy i uporządkowanie terenu po pracach wraz uzyskaniem mediów na czas budowy i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Integralna częścią umowy są:

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

  - oferta Wykonawcy z dnia …………………………..,

  - projekt budowlany

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

  - przedmiar robót.

TERMIN REALIZACJI

§ 2

- Strony ustalają, że zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie do ……..  od daty podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 3

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… zł brutto, (słownie: …………………………………………….. złotych), w tym podatek VAT (……).

- Strony ustalają następujące zasady fakturowania i płatności:

  - Faktury przejściowe będą wystawiane na podstawie miesięcznych protokołów odbioru robót w toku określających procent zaawansowania robót,

  - 20% wartości przedmiotu umowy zostanie zafakturowane po podpisaniu protokołu odbioru, końcowego bezusterkowego i będzie stanowiło potwierdzenie  płatności za realizacje zadania.

  - Suma kwot wynikająca z faktur przejściowych w 2018 r. nie może przekroczyć kwoty 185 450 zł brutto

  - Podstawą do wystawienia faktur przejściowych i zapłaty będą protokoły robót podpisane przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego,

  - Podstawą do wystawienia faktury końcowej i zapłaty będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru i Komisję powołaną przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego,

  - Faktury za wykonane i przyjęte prace będą realizowane przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktur VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach,

  - W przypadku wykonania robót przez Podwykonawców lud dalszych Podwykonawców płatność nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę (przed upływem terminu płatności Zamawiającego) oryginału oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty. W przypadku nie dostarczenia tego oświadczenia Zamawiający przeleje wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnemu od Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Wykonawcą.

  - Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy,

  - przekazanie Wykonawcy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót

  - po dokonaniu odbioru wykonanych prac, podpisanie protokołów,

  - współdziałanie z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do oddania do użytku przedmiotu niniejszej umowy,

  - prowadzenie nadzoru inwestorskiego w całym procesie robót.

- Osobą sprawującą nadzór z ramienia Zamawiającego jest …………………………… uprawnienia budowlane nr …………………………

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - protokolarne przejęcie placu budowy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy,

  - prowadzenie przez cały okres trwania robót Dziennika Budowy, który znajdować się będzie na budowie,

  - wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami odrębnymi, polskimi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

  - utrzymywanie porządku na placu, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w czasie realizacji umowy,

  - zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych na terenie budowy,

  - podjęcie odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym własnymi środkami transportowymi lub podwykonawców,

  - zorganizowania na własny koszt terenu na zaplecze socjalne,

  - zasilenie w energię elektryczną i wodę placu budowy oraz pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania budowy oraz zawarcie umowy z dostawcami,

  - umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, przedstawicieli Zamawiającego oraz udostępnienie im niezbędnych, wymaganych dokumentów,

  - uporządkowanie terenu prowadzonych robót przed zgłoszeniem Zamawiającemu robót do końcowego odbioru,

  - nieodpłatne poprawienie wadliwie wykonanych prac w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,

  - powołanie kierownika budowy,

  - wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, które powinny odpowiadać wymogom dokumentacji, wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - dostarczyć lub udostępnić na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, których wymóg zatrudnienia Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia,

  - zawiadomienie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

  - wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów wynikających z Prawa budowlanego, przestrzegając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,

  - przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów:

- na odbiory częściowe:

- atesty na materiały,

b) na odbiór końcowy: oryginał Dziennika Budowy, oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 litera a i b Prawa Budowlanego, protokoły badań i sprawdzeń, atesty na materiały.

- Wykonawca sporządzi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej „planem bioz”’ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) i przekaże Zamawiającemu (1 egzemplarz) najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy.

- Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy jest: ………………uprawnienia budowlane nr ……………………..

- Zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do umowy może nastąpić poprzez wymianę pisemnej korespondencji

PODWYKONAWCY

§ 6

- Wykonawca wykona wszelkie prace samodzielnie. W przypadku powierzenia robót budowlanych Podwykonawcom, mają zastosowanie poniższe postanowienia umowy.

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu. Przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Dany obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych  od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnie zastrzeżeń.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmianę.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie zakresu prac, które ściśle odpowiadające zamówieniu prac określonych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się spełnieniem wymogów przedstawionych przez wykonawcę w ofercie,

- Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazów personelu i sprzętu oraz informacji o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jak również formy zatrudniania pracowników oddelegowanych do realizacji zamówienia w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, których wymóg zatrudnienia zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć imienne listy zatrudnionych pracowników, których wymógł zatrudnienia zmawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia,

- Dostarczyć lub udostępnić na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, których wymógł zatrudnienia zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo i jej należytego wykonania Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań zaoferowanych w ofercie przez Wykonawcę, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają

postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY

§ 7

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz 	odbiory częściowe zakończonych elementów robót poprzedzające odbiór końcowy.

- Wykonawca zgłasza w Dzienniku budowy roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające. Inspektor Nadzoru wraz z przedstawicielem inwestora w ciągu 3 –ech dni od daty zgłoszenia dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary robót zanikających, jeżeli tego wymagają przepisy odbioru robót.

- Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru na koniec każdego miesiąca gotowość do odbioru zakończonego elementu robót, wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia podejmie decyzję, co do prawidłowości wykonania i wraz z Wykonawcą
i przedstawicielem inwestora sporządzi protokół odbioru stanu wartości wykonanych robót.

- Odbiór końcowy wraz z przekazaniem do użytkowania:

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby Zamawiającego,

- Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty wpisu przez Wykonawcę potwierdzi gotowość odbioru i zgłosi ten fakt do siedziby zamawiającego na piśmie,

- Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego przy współudziale inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego w czterech egzemplarzach.

- W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający odstąpi od czynności odbioru i wyznaczy termin 14 dni roboczych do ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

- Odbiór gwarancyjny

- Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądu obiektów, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia.

- Zamawiający wyznacza odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji ustalonego
w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji
i rękojmi na koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni.

KARY UMOWNE

§ 8

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, za posługiwanie się podwykonawcami przy realizowaniu tych części zamówienia, co do których Wykonawca nie zastrzegł w swojej ofercie powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, oraz z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 3 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po dniu wyznaczonym na wykonanie umowy,

  - opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

  - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot zamówienia,

  - brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w

wysokości 3.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na

rzecz   Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

  - nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

  - nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy nie przedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

  - nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdą nie przedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

  - dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto,

  - niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w § 5 ust. 1 pkt 14 umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień braku realizacji obowiązku określonego w/w przepisie.

- Kary umowne za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy, Zamawiający potrąci z faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę.

- Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od podpisania umowy w formie pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Poza okolicznościami, o których mowa w ust.1, Zamawiający może odstąpić od umowy lub części umowy w szczególności z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy:

1) Wykonawca nie dostarczył harmonogramu prac w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) Wykonawca jest w zwłoce do harmonogramu prac, a zwłoka ta wynosi ponad 10 dni roboczych i Wykonawca na żądanie Zamawiającego nie uzasadni jej powstania i nie przedstawi w ciągu 5 dni programu naprawczego zaakceptowanego przez Zamawiającego,

3) nie wykonał przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu określonego
w § 2 ust 1.

4) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie umowy,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zgodnie z warunkami umowy pomniejszone o kary umowne zgodnie z zapisami § 8 Kary Umowne.

- Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 3 może  nastąpić w terminie 21 od jej zawarcia w formie pisemnej.  Zastrzeżenie umownego odstąpienia od niniejszej umowy nie wyłącza odstawienia  w trybie przewidzianym przez przepisy kodeksu cywilnego.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5)Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 1, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

9. Sposób rozliczenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, a zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany będzie na podstawie następujących założeń:

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a liczba wykonanych robót  na podstawie obmiarów,

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie ww. zapisów, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR – y.

UBEZPIECZENIA

§ 10

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty oraz materiały od chwili przejęcia placu budowy aż do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym (odbiór końcowy).

- Celem wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w czasie wykonywania zamówienia, Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia na wartość, co najmniej ceny brutto zaproponowanej w ofercie do dnia 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań niepokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.

GWARANCJE

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………. letniej gwarancji na roboty budowlano-montażowe.

- Zamawiający może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy, udzielona gwarancja przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji i rękojmi na koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto tj. …………………………, w formie ………………………………………………………………….

- Zamawiający zwróci 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego bezusterkowego.

ZMIANY UMOWY

§ 13

- Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie w zakresie :

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

  - zmiany sposobu spełnienia świadczenia,

  - zmiany organizacji spełniania świadczenia,

  - zmiany obowiązującej stawki VAT,

  - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

  - wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku :

  - nagłej zmiany warunków atmosferycznych i hydrologiczno-meteorologicznych, wywołujących klęski żywiołowe,

  - zaistnienia warunków hydrologiczno-meteorologiczne w szczególności takich jak sztormy, mróz ( poniżej 0o C) , opady śniegu, deszczu, zbyt wysokie lub zbyt niskie stany wód, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych czy dokonywanie odbiorów,

  - okoliczności nie będących następstwem działania czy zaniedbań wykonawcy, w szczególności takich jaki: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w STWiORB,

  - konieczności wykonania robót dodatkowych, warunkujących wykonanie  zamówienia podstawowego,

  - zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

  - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2 termin wykonania

umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w przypadku gdy :

  - powstanie konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań       technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, STWiORB w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

  - zachodzi konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

5. Jeśli  wykonywanie zamówienia ze względu na okoliczności wskazane w pkt.4 będzie powodować

poniesienie dodatkowych  kosztów, wynagrodzenie z  tytułu  umowy może zostać zwiększone

maksymalnie o wysokość  tych kosztów.  Każda  ze  wskazywanych  powyżej  zmian  może  być

powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

- Wprowadzenie powyższych zmian do umowy może nastąpić tylko i wyłącznie, gdy powyższe

zmiany nie są spowodowane naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają a Wykonawca dysponując dokumentacją techniczną miał możliwość przewidzenia tych robót nie ujętych w dokumentacji projektowej.

7. Zmiana organizacji spełniania świadczenia  może nastąpić :

  - w razie wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych rozumianych jako roboty, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w STWiORB oraz w przedmiarze robót. Obliczenie wartości tych robót  nastąpi na podstawie  cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie tych robót w oparciu o kosztorys ofertowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, będzie to wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

  - możliwości wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych STWiORB i przedmiarze robót w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

  - możliwości rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w STWiORB i przedmiarze robót w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane są „robotami zaniechanymi”,

8. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w STWiORB (robót zaniechanych) i przedmiarze robót, sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:

a) w razie odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy.

- w razie odstąpienia od części robót   z  danego  elementu  określonego  w  harmonogramie

rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót  lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów           ofertowych Wykonawcy opracowanych metodą szczegółową, a ilości wykonanych robót               zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,        brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako               średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą              Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji – Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy,   stwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania może ulec  zmianie w przypadku zmiany    stawki podatku VAT, o kwotę odpowiadającą różnicy w przypadającym do naliczenia podatku VAT,

- W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

- W przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- Zmiany w umowie w zakresie wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi mogą nastąpić  o

dowolny okres.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 14

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

- zmiana szczegółowego harmonogramu robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia,

- ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa,

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz przedmiar robót.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY